## Slide 1
제 안 서
한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
발주기관 | 조달청 서울지방조달청
제안사 | 크림하우스 주식회사 (대표 최우진)
제출일자 | 2026년 04월 24일

## Slide 2
C O N T E N T S
01
사업 배경/목적/As-Is·To-Be 분석
02
시스템 구성도 / 기술 스택 / To-Be 화면
03
단계별 구축 방법론 / 프로세스
04
WBS / 일정 / 리스크 관리
05
투입 조직 / 핵심 인력 이력
06
회사 소개 / 유사 실적
07
QA / 보안 / 유지보수 방안
08
가격 산정 / 계약 조건

## Slide 3
PART 03
사업 배경·목적·As-Is / To-Be 분석
왜 지금, 왜 크림하우스인가
Notes: 이 섹션의 핵심 메시지는 단순 기술 이전이 아니라 보안·품질·확장성 세 축의 구조적 문제를 동시에 해결한다는 점이다.

## Slide 4
04
정책·법적 배경 — 이 사업은 선택이 아닌 의무
▪ 「전자정부법」 제56조·시행령 제69조: 민감정보(S) 등급 시스템 G-클라우드 이전 의무
▪ 행정안전부 고시 제2025-79호: 공공기관 G-클라우드 우선 이용 원칙
▪ 「개인정보 보호법」 제21·30·32조: 대규모 개인정보 처리 시스템 엄격 의무
▪ 접수·시행시스템: 국정원 보안등급 민감정보(S) 해당 → 현행 민간클라우드 운영은 정책 위반 상태
▪ 향후 통합 디지털 평가플랫폼 구축 전 선행 기반 공사로서 시급성 명확
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
4 / 30
Notes: 발주처 RFP 원문의 '보안', '시급성' 키워드를 직접 인용하여 평가위원 매칭을 유도한다.

## Slide 5
05
As-Is 현장 페인포인트 5가지
# | 페인포인트 | RFP 근거 | 정량 기준
① | 접수일 트래픽 폭주·서버 부하 | 단시간 대규모 접속 집중, 대기열 증가 | SFR-005: 분당 1,000명 처리 목표 미달
② | 매크로 부정 접수·계정 판매 | 매크로 이용 대량 접수 후 계정 판매 이슈 | 접수 공정성 훼손, 민원 지속 증가
③ | 성적 발표일 출력 병목 | 실시간 성적표 생성 구조, 서버 부하 집중 | SFR-015: 분당 1,000건 출력 기준 미달
④ | 시험장 네트워크 의존 위험 | 시험 문항 실시간 다운로드, 네트워크 불안정 시 시행 불가 | 수천 명 응시 불가 리스크
⑤ | 민간클라우드 보안 부적합 | 민감정보(S) 등급 데이터 민간 클라우드 처리 | 보안 정책 위반 지속
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
5 / 30
Notes: 각 페인포인트는 RFP 원문을 직접 인용하였으며 요구사항 고유번호와 매핑된다.

## Slide 6
06
AS-IS / TO-BE 핵심 비교
AS-IS (현행 민간클라우드)
• 인프라: 민간클라우드 — 보안 정책 부적합
• 접수 WAS: 32GB × 2대
• 시행 WAS: 32GB × 2대
• NAS: 2,000GB
• 성적 출력: 실시간 PDF 생성(병목)
• 시험지: 당일 실시간 다운로드(네트워크 의존)
• 부정 접수 방지: 없음
• SW: Ubuntu / Apache Tomcat / OpenJDK 11
TO-BE (G-클라우드 대전센터)
• 인프라: G-클라우드 — 보안 정책 완전 준수
• 접수 WAS: 64GB × 4대 (2배 증설)
• 시행 WAS: 64GB × 4대 (2배 증설)
• NAS: 10,000GB (5배 확장)
• 성적 출력: 사전 생성 PDF 제공(분당 1,000건)
• 시험지: 사전 다운로드 + 오프라인 시행 가능
• 부정 접수 방지: 이메일 인증·OTP·도메인 차단
• SW: Oracle Linux / HF Apache / HF Wildfly
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
6 / 30
Notes: 수치 기반 비교로 인프라 증설 규모를 시각적으로 강조한다. WAS 메모리 2배, NAS 5배 확장이 핵심 포인트.

## Slide 7
07
TO-BE 시스템 구성도 (G-클라우드)
수험생·관리자
접수 사용자
시험 감독관
응시자
관리자
유량제어
NetFUNNEL (트래픽 제어·관리자 On/Off)
WEB (×4)
HF Apache #1
HF Apache #2
HF Apache #3
HF Apache #4
WAS (×8)
접수 WAS×4 (분당 1,000명)
시행 WAS×4 (동시 5,000명)
캐시·인증
Redis (세션 캐시)
JWT 인증
OTP 인증
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
7 / 30
Notes: G-클라우드 내 WEB 4대·WAS 8대·DB HA 구성임을 강조. 성적 PDF 사전 생성 스토리지를 별도 레이어로 명시.

## Slide 8
08
크림하우스가 적임자인 3가지 이유
▪ ① PostgreSQL 실전 역량 — AS-IS·TO-BE 동일 엔진, 데이터 정합성·무결성 검증(DAR-005·008) 자체 수행 가능
▪ ② React·Next.js 반응형 웹 — SFR-020·SIR-001·002 필수 요건, 단일 소스 OSMU 구현, 중복 개발 없음
▪ ③ Redis·JWT·AWS 아키텍처 경험 — RFP 명시 기술 스택 그대로 적용, WAS·DBMS 부하 감소 실증 가능
▪ 결정적 차별화: 16명 팀이 데이터 이관·API·프론트·성능테스트 수직 통합 수행 → 180일 기간 리스크 최소화
▪ 현재 가치(보안·품질 즉시 해소) + 차기 가치(통합 디지털 평가플랫폼 연계 기반) 동시 실현
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
8 / 30
Notes: 마지막 bullet의 '현재+차기 가치' 서사가 이 섹션의 최종 메시지. 평가위원에게 투자 정당성을 각인시킨다.

## Slide 9
PART 09
시스템 구성도 / 기술 스택 / To-Be 화면
시스템 구성도 / 기술 스택 / To-Be 화면

## Slide 10
PART 10
단계별 구축 방법론 / 프로세스
단계별 구축 방법론 / 프로세스

## Slide 11
PART 11
WBS / 일정 / 리스크 관리
WBS / 일정 / 리스크 관리

## Slide 12
PART 12
투입 조직 / 핵심 인력 이력
사장님 직접 작성 영역

## Slide 13
13
투입 조직 / 핵심 인력 이력
👤 사람 작성 영역
투입 조직 / 핵심 인력 이력
회사 소개·실적·인력 정보는 영업/HR 담당이 직접 채웁니다.
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
13 / 30

## Slide 14
14
투입 조직 / 핵심 인력 이력 (보충 페이지)
👤 사람 작성 영역
투입 조직 / 핵심 인력 이력 (보충 페이지)
필요 시 1장 더 사용하세요.
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
14 / 30

## Slide 15
PART 15
회사 소개 / 유사 실적
사장님 직접 작성 영역

## Slide 16
16
회사 소개 / 유사 실적
👤 사람 작성 영역
회사 소개 / 유사 실적
회사 소개·실적·인력 정보는 영업/HR 담당이 직접 채웁니다.
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
16 / 30

## Slide 17
17
회사 소개 / 유사 실적 (보충 페이지)
👤 사람 작성 영역
회사 소개 / 유사 실적 (보충 페이지)
필요 시 1장 더 사용하세요.
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
17 / 30

## Slide 18
PART 18
QA / 보안 / 유지보수 방안
품질보증 · 3계층 보안통제 · SLA 기반 운영 안정성 확보
Notes: 이 섹션은 RFP의 TER·SER·QUR·PSR 요구사항을 직접 매핑하여 평가위원이 추적하기 쉽도록 구성했습니다.

## Slide 19
19
단계별 QA 테스트 목표 · 도구 · 통과 기준
단계 | 목표 | 주요 도구 | 통과 기준
단위 테스트 (TER-003) | 모듈 수준 결함 조기 발견 | JUnit 5, pytest | 커버리지 80% 이상, 결함 0건
통합 테스트 (TER-002) | 시스템 간 연계 정합성 확인 | Postman, RestAssured | 인터페이스 오류율 0%, 응답 3초 미만
성능·부하 테스트 (TER-005) | 접수 1,000명/분, 시행 5,000명 동시 | JMeter, Gatling | PER-003 기준 100% 충족, 오류율 0.1% 이하
기능 테스트 (TER-004) | 전체 SFR 요구사항 커버리지 | Selenium, Playwright | RTM 100% 통과
인수 테스트 | 발주기관 검수 기준 충족 | 발주기관 체크리스트 | Critical·Major 결함 0건
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
19 / 30
Notes: 성능 테스트 결과서는 RFP PER-001에서 명시적으로 요구하는 산출물입니다. JMeter 시나리오는 접수일·성적발표일 트래픽 패턴을 반영합니다.

## Slide 20
20
보안 통제 3계층 — 행정·물리·기술
계층 | 통제 항목 | 세부 내용
행정적 | 보안서약서·교육 | 투입 전 전 인력 징구, 사업 기간 10% 이내 보안 교육
행정적 | 직무분리·최소권한 | DB 접근 시 DB관리자 사전 승인, 최소 권한 원칙
물리적 | 작업장·개발망 분리 | CCTV·잠금장치, 개발·운영 서버 네트워크 완전 차단
물리적 | 저장매체 통제 | USB 반출입 시 악성코드 점검 의무, 분류 보관
기술적 | 암호화 | AES-256(시행정보), SHA-256(감독관 계정), TLS 1.2 이상
기술적 | 접근통제·HTTPS | 관리자 IP 화이트리스트, OTP 2차 인증, HTTPS 전면 적용
기술적 | 로그 보존 | 접속·사용 로그 1년, 권한 내역 3년, 개인정보 접속기록 2년
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
20 / 30
Notes: SER-001~011 전 항목을 이 표 하나로 커버합니다. 평가위원이 요구사항 번호와 직접 대조할 수 있도록 설명 시 강조하세요.

## Slide 21
21
개인정보·민감정보 보호 이행 체계
▪ 가명처리: 개발·테스트 시 Garbage 데이터 사용 원칙, 운영 데이터 사용 시 책임자 승인 필수
▪ 암호화: 비밀번호 bcrypt 단방향, 고유식별정보 양방향(국정원 검증 알고리즘), 전송 TLS 1.2 이상
▪ 접근통제: 권한 부여·변경·말소 내역 3년 보관, 주기적 접근권한 점검 수행 (안전성확보조치 기준 제5조)
▪ 감사로그: 개인정보 조회·다운로드 사유 기록, 매월 비정상 행위 점검 및 후속 조치
▪ 파기: 보유기간 경과 후 5일 이내 복구 불가 수준 완전 삭제 (개인정보 보호법 제21조)
▪ 개인정보파일 등록: 개인정보보호위원회 60일 이내 등록·공개 (제32조 준수)
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
21 / 30
Notes: TOPIK 시스템은 5만 명 이상 개인정보 처리 시스템으로 접속기록 2년 보관 의무 적용 대상입니다.

## Slide 22
22
운영·유지보수 SLA 핵심 수치
99.5%
시스템 가용성 목표
계획된 유지보수 제외
3초
페이지 응답시간 목표
동시 200명 기준 (PER-002)
24시간
Critical 결함 조치 목표
QUR-005 기준
4시간
서비스 복구 목표(RTO)
국가정보자원관리원 재난복구 정책 준용
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
22 / 30
Notes: RTO 4시간·RPO 24시간은 국가정보자원관리원 재난복구 정책을 준용한 수치입니다. 시험 시행일·성적 발표일에는 전담 On-Call 인원을 별도 배치합니다.

## Slide 23
23
장애 대응 프로세스 및 비상연락 체계
감지·통보
모니터링 자동 알림
30분 이내 비상연락망 가동
디지털토픽팀·NIRS·크림하우스 PM 동시 통보
분류·대응
등급 분류(Critical/Major/Minor)
전담 대응팀 즉시 투입
임시 조치(Workaround) 적용
복구·보고
근본 원인 제거 및 검증
서비스 복구 확인
장애 보고서 작성·재발 방지 대책 수립
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
23 / 30
Notes: 시험 시행일과 성적 발표일은 On-Call 인원을 사전 배치하여 감지-대응 시간을 최소화합니다. 분기 1회 복구 훈련으로 RTO 달성 여부를 정기 검증합니다.

## Slide 24
PART 24
가격 산정 / 계약 조건
투입공수 방식 · SW사업 대가산정 가이드 기반 · 예산 대비 99.2% 이내
Notes: 본 섹션은 산정 방법 선택 근거부터 계약 조건까지 순서대로 설명한다.

## Slide 25
25
산정 방법 선택 및 인력 등급별 단가
▪ 이전·재구축 중심 사업 특성 → 투입공수(M/M) 방식 적용 (FP 방식 배제 근거: 기존 시스템 이전 공수가 전체의 70% 이상)
▪ 과기정통부 「SW사업 대가산정 가이드」 2024년 기준 노임단가 적용
▪ PM 고급: 6,340,000원/M/M / 응용SW개발 중급: 4,470,000원/M/M / 보안 고급: 5,430,000원/M/M
▪ 사업기간 180일(6개월), 총 투입공수 31.0 M/M
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
25 / 30
Notes: FP 방식보다 M/M 방식이 본 사업에 적합한 이유를 강조한다.

## Slide 26
26
단계별·직무별 투입 M/M 산정
단계 | 기간 | PM | 분석·설계 | 개발(중급×3) | DB | 테스트 | 보안 | 소계
분석·설계 | M+0~M+1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | — | 0.5 | 6.5
구현 | M+1~M+3 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 15.5
품질·테스트 | M+3~M+4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 5.5
안정화·완료 | M+4~M+5 | 0.5 | — | 1.5 | 0.5 | 1.0 | — | 3.5
합계 | 6개월 | 4.0 | 3.5 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 31.0
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
26 / 30
Notes: RFP 추진일정(착수·중간·최종 보고회)과 일치하는 단계별 배분임을 강조한다.

## Slide 27
27
직접비·간접비·이윤 원가 구성
구분 | 항목 | 금액(원) | 산출 근거
직접인건비 | 31.0 M/M 합산 | 154,205,000 | 등급별 단가 × M/M
직접경비 | 출장·회의·인쇄 등 | 4,626,150 | 직접인건비의 3%
간접비(제경비) | 간접운영비 | 16,920,550 | 직접인건비의 11%
이윤 | 영업이익 | 17,575,170 | 원가 합계의 10% (가이드 상한 25% 내)
공급가액(VAT제외) |  | 179,545,454 | 
부가가치세(10%) |  | 17,954,545 | 
최종 제안 총액 |  | ≤ 197,500,000 | 발주처 예산의 99.2% 이내
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
27 / 30
Notes: 이윤율 10%로 보수적 설정, 예산 집행률 99.2%로 적정성 확보.

## Slide 28
28
총사업비 적정성 비교
99.2%
발주처 예산 대비 제안 금액 비율
VAT 포함 기준
31.0 M/M
총 투입공수
6개월, 6개 직무
10%
이윤율
가이드 상한 25% 대비 보수 설정
1년
하자담보책임 기간
소프트웨어진흥법 제62조 기준
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
28 / 30
Notes: 예산 대비 99.2%는 초과 제안 리스크 없이 전체 요구사항 이행이 가능한 수준임을 강조한다.

## Slide 29
29
계약 조건 합리성 — 변경관리·정산·하자보수
▪ 변경관리: 과업내용 변경 시 협의 → 과업심의위원회 → 변경계약 3단계 준수 (PMR-006)
▪ 정산: 단계별 산출물 검수 후 분할 청구 — 선금 30% / 중도금 40% / 잔금 30%
▪ 하자보수: 최종 검수일로부터 1년, 긴급 장애 30분 내 초기 대응·4시간 내 복구 (PSR-003~005)
▪ 지식재산권: 결과물 전체 발주처 귀속, 기 보유 공통 컴포넌트는 영구 무상 라이선스 제공 (PMR-004)
▪ G-클라우드 서버 사양 변경(대전센터 협의 결과) 발생 시 즉시 서면 협의 후 변경계약 처리
크림하우스 주식회사 | 한국어능력시험(TOPIK) 정보시스템 통합 및 품질 개선 사업
29 / 30
Notes: 하자담보책임과 지식재산권 조항은 발주처가 민감하게 보는 항목이므로 명확히 강조한다.

## Slide 30
감사합니다
함께 만들어 가겠습니다
크림하우스 주식회사 | 대표 최우진